Паспорт проекта Классификатор текстов по жанру

**Краткая информация о проекте**

**Цель**

Разработать сервис для классификации текстов рукописей по жанрам, который позволить редакторам издательства просматривать больше рукописей, не упустить качественные и тратить меньше ресурсов на некачественную литературу.

**Команда разработки**

| **Роль** | **ФИО** | **тел.** | **эл. почта** |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | Монастырёв К. |  |  |
| Systems Analyst | Куценко А.В.  Ващенко Д.В. |  |  |
| Frontend Dev. | Трунцева Е.П. |  |  |
| Backend Dev. | Рапота Д.А.  Шамигов Ф.Ф. |  |  |
| QA | Сушков Л.А. |  |  |
| Заказчик | Степаненко А.А. |  |  |

**Часы проекта**

| **Роль** | **Заложено часов** | **Факт часов** |
| --- | --- | --- |
| Backend Dev. | 70 |  |
| Frontend Dev. | 70 |  |
| Project Manager | 70 |  |
| Quality Assurance | 70 |  |
| Systems Analyst | 70 |  |
| Итого | 350 |  |

**Сроки проекта**

| **#** | **Этап** | **Пункты действий** | **Статус** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Доп.ссылки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Сбор требований** | * Проблемы * Цели * Решения * Ограничения | ГОТОВО | 16 мая 2024 г. | 20 мая. 2024 г. |  |
| 2 | **Написание устава** | * Список блоков и функций | В РАБОТЕ | 21 мая 2024 г. |  |
| 3 | **Согласование сроков, содержания** | * График работ/ресурсное планирование/сроки |  |  |  |  |
| 4 | **Реализация MVP** | * Запуск разработки * Модули реализованы * Презентация МВП заказчику | НЕ НАЧАТО |  | 25 июн. 2024 г. |  |

**Вехи проекта**

| **#** | **Этап** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Количество дней** | **Статус** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Предпроектная подготовка | 24 апр. 2024 г. | 30 мая 2024 г. | 26 | В РАБОТЕ |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Демонстрация МВП | 25 июн. 2024 г. | | 0 | НЕ НАЧАТО |  |